## Slide 1
VIBE-SDLC
AI-Driven SDLC
for Claude Code
讓 AI 從「能寫程式」升級為「能跑完整個軟體開發流程」
人類決策 · AI 執行 · GitHub 管控
Vibe-Coding
SDLC
Software Development Lifecycle
7 Skills · 5 Phases · Multi-Agent Ready
Robin · 2026.04

## Slide 2
WHAT IS IT?
什麼是 Vibe-SDLC？
Vibe-SDLC 是一套封裝為
Claude Code Slash Commands
的完整軟體開發流程。
從需求分析、規格撰寫、任務拆解、開發測試到部署交付的每個環節皆已標準化，讓 AI 助手能依照明確的 SOP 自主執行，同時確保人類始終掌握決策權。
CORE BELIEF
人類決策、AI 執行、GitHub 管控
AI 跑流程,人定方向,Git 留軌跡。
7
Skills
Slash Commands
5
Phases
完整 SDLC 階段
9
Specs
規格文件範本
∞
Agents
Multi Sub-Agent
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
2 / 14

## Slide 3
CORE PRINCIPLES
五大核心原則
01
規格即真相
所有開發工作以 /docs 中的規格文件為唯一真相來源 (Single Source of Truth)。
02
階段不跳過
每個 Phase 都有明確的前置條件與完成條件,未達成不得進入下一階段。
03
版本化管理
對規格文件的任何修改都必須同步更新版本號、日期與修訂說明表格。
04
即時同步
開發中的臨時需求、Bug 修正或規格變更,應即時回溯更新規格文件。
05
議題收集處置流程
開發者直接回報 Bug/需求時,AI 先詢問處理方式,再依選擇執行。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
3 / 14

## Slide 4
WORKFLOW OVERVIEW
5 個 Phase 工作流
P1
規格定義
/vibe-sdlc-spec
PRD / SRD / SDD
API Spec / Dev Plan
P2
任務掛載
/vibe-sdlc-issues
GitHub Issues
Labels / Milestones
P3
開發循環
/vibe-sdlc-dev
Implement → Test
Vibe Check → PR
P4
CI 監控
/vibe-sdlc-pr
CI Watch → Fix
Merge → Update
P5
迭代發佈
/vibe-sdlc-release
Feedback → Release
Next Iteration
每個 Phase 都有明確的前置與完成條件,未達成不得跳過
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
4 / 14

## Slide 5
SKILL CATALOG
7 個 Skills 一覽
進度儀表板
/vibe-sdlc
自動偵測專案狀態,產出進度儀表板
Phase 1 · 規格
/vibe-sdlc-spec
撰寫 PRD/SRD/SDD/API Spec/Dev Plan
Phase 2 · Issue
/vibe-sdlc-issues
Dev Plan 轉 GitHub Issues + Project
Phase 3 · Dev
/vibe-sdlc-dev
領取 Issue → 實作 → 測試 → 自動 PR
Phase 4 · PR
/vibe-sdlc-pr
監控 CI → 修正失敗 → Merge 後更新
Phase 5 · 迭代
/vibe-sdlc-release
回饋收集 → Release → 下一輪迭代
狀態查詢
/vibe-sdlc-status
彙整 Agent 狀態 → STATUS.md
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
5 / 14

## Slide 6
PHASE 1
規格定義 · 撰寫 PRD / SRD / SDD / Dev Plan
/vibe-sdlc-spec
從一句話需求到完整規格文件 — 由 AI 引導訪談、分章節撰寫,並進行交叉審查。
INPUTS · 前置條件
一句話需求 / 商業目標
技術選型偏好(可選)
領域限制與既有系統
目標使用者輪廓
STEPS · 主要動作
1
PRD · 產品需求釐清
2
SRD / SDD · 系統設計
3
API Spec + UI/UX
4
Dev Plan · 任務拆解
5
交叉比對審查
OUTPUTS · 完成條件
/docs/01-1-PRD.md
/docs/01-2-SRD.md
/docs/01-3-SDD.md
/docs/01-5-API_Spec.yaml
/docs/02-Dev_Plan.md
/docs/03-Docs_Review_Report.md
💡 規格文件版本化管理 — 任何修改皆同步更新版本號、日期與修訂說明,保留完整修訂軌跡。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
6 / 14

## Slide 7
PHASE 2
任務掛載 · Dev Plan 轉 GitHub Issues
/vibe-sdlc-issues
AI 解析 Dev Plan,自動建立 Labels / Milestones / Issues,並上架 Project 看板。
INPUTS · 前置條件
已通過交叉審查的 Dev Plan
GitHub Repository (gh CLI)
Project 看板 (可選)
Milestone 範圍指定
STEPS · 主要動作
1
建立 Labels (type/area)
2
建立 Milestones
3
拆解開發 Issues
4
建立驗證 Issues
5
Issue 上架 Project 看板
OUTPUTS · 完成條件
GitHub Labels & Milestones
開發 Issues (含驗收條件)
驗證 Issues (對應里程碑)
Project 看板 (Backlog → Done)
💡 可分批建立 — 先只開 M1 Issues,等該里程碑完成再開 M2,避免看板過載。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
7 / 14

## Slide 8
PHASE 3
開發循環 · 領 Issue → 實作 → 自動 PR
/vibe-sdlc-dev
Vibe-SDLC 的核心循環 — AI 領取 Issue,完成實作與測試後立即自動推送並建立 PR。
INPUTS · 前置條件
Project 看板上的 Issue
規格文件 (Spec/API/UI)
Git Worktree (Multi Agent)
目前 branch / 角色
STEPS · 主要動作
1
領取 Issue + 建立分支
2
依規格實作
3
撰寫 / 執行測試
4
Vibe Check 自我驗證
5
自動 push + 建 PR
OUTPUTS · 完成條件
feat/<agent>/<issue-N> 分支
通過 Vibe Check 的程式碼
自動建立的 GitHub PR
Issue Comment · 任務領取 / 完成
💡 嚴禁直接 push main — 有 Issue 用 feat 分支,小修用 dev/main-agent 分支。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
8 / 14

## Slide 9
PHASE 4
CI 監控與合併後作業
/vibe-sdlc-pr
PR 已建,接著進入 CI 看守 — 失敗即修、Merge 即更新進度,並提醒手動驗證。
INPUTS · 前置條件
已建立的 GitHub PR
CI 失敗報告
Code Review 意見
Dev Plan 任務狀態
STEPS · 主要動作
1
監控 CI 執行狀態
2
歸因分析失敗原因
3
修正 + 追加 Commit
4
Merge 後更新 Dev Plan
5
發送驗證提醒
OUTPUTS · 完成條件
綠燈 CI · 可合併 PR
更新後的 Dev Plan
Issue Comment · 完成回報
待驗證 Issue 清單
💡 追加 Commit 安全檢查 — 推送前確認 PR 仍為 OPEN,避免推上已合併的分支。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
9 / 14

## Slide 10
PHASE 5
回饋收集 · Release 發佈與下一輪迭代
/vibe-sdlc-release
里程碑收尾 — 收集回饋、發佈 Release,回溯更新規格,啟動下一輪迭代。
INPUTS · 前置條件
已完成的 Milestone
驗收測試結果
使用者回饋
Bug / 新需求清單
STEPS · 主要動作
1
確認里程碑完成度
2
產出完成報告
3
收集回饋分類
4
Release 發佈
5
啟動下一輪迭代
OUTPUTS · 完成條件
GitHub Release Notes
更新後的 PRD / Dev Plan
下一輪 Milestone Backlog
完成報告
💡 回饋若涉及規格變更,需即時更新對應文件並升版,而非等整理結束才統一處理。
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
10 / 14

## Slide 11
DASHBOARD & STATUS
進度儀表板與 Agent 狀態追蹤
/vibe-sdlc
進度儀表板
自動偵測專案狀態,建議下一步該進入哪個 Phase。
里程碑進度條 + 完成百分比
待審 PR 清單與 CI 狀態
進行中 / 待驗證 Issue
最近合併的 PR 與作者
目前所處 Phase 與下一步建議
/vibe-sdlc-status
Agent 狀態查詢與彙整
讀取各 Agent 狀態檔,彙整為全局 STATUS.md。
/docs/status/A-*.md (各 Agent 狀態檔)
全局 STATUS.md (A-Main 彙整)
三種版控模式可選 (全版控 / 全忽略 / 混合)
異常狀態主動提醒
跨 session 任務追蹤
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
11 / 14

## Slide 12
ROLES
核心角色 · 人類與 AI 的協作架構
HUMAN
H-Director
導演
最高決策、規格審查、Milestone 驗收、PR 合併
HUMAN
H-Reviewer
審查員
特定領域審查 (UX / 安全),可由 Director 兼任
AI
A-Main
主代理
統籌任務、協調 Sub Agents、整合驗證
AI
A-Backend
後端子代理
專注 /backend/** : API、DB、ORM
AI
A-Frontend
前端子代理
專注 /frontend/** : UI、State、API Client
AI
A-QA
測試子代理
專注 /tests/** : E2E 測試、覆蓋率
AI
A-DevOps
部署子代理
專注 CI/CD、Docker、監控配置
Worktree 隔離 · 分支策略 · 雙層 PR 審查
Sub Agent PR → CI → A-Main 初審 → H-Director 終審
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
12 / 14

## Slide 13
QUICK START
三分鐘上手 · 從安裝到第一個 PR
1
安裝
git clone <repo>
cd vibe-sdlc
./install.sh global
全域安裝至 ~/.claude/skills/,所有專案皆可使用。
2
啟動
/vibe-sdlc
在你的專案目錄開啟 Claude Code 後輸入,自動產出儀表板。
3
開發
/vibe-sdlc-spec
/vibe-sdlc-issues
/vibe-sdlc-dev
依序執行三個 Skill,就能完成第一個自動建立的 PR。
從一句話想法到第一個 PR, 只需 3 句 prompt
Vibe-SDLC · AI-Driven SDLC for Claude Code
13 / 14

## Slide 14
LET'S BUILD WITH VIBE
Ready to Vibe?
讓 AI 跑流程, 讓你專心做決策。
標準化 SOP
5 個 Phase · 7 個 Skills
規格即真相
/docs is the source of truth
Multi-Agent Ready
Worktree · 雙層 PR 審查
github.com/anthropics/vibe-sdlc