## Slide 1
補充議題
VIBE-SDLC
專案最新狀態
追蹤機制
Status Tracking by Layered Architecture
L4
全局快照層
STATUS.md
L3
Agent 即時層
/docs/status/A-*.md
L2
計畫對照層
Dev_Plan.md
L1
任務定義層
GitHub Issues / PR
4 層架構 · GitHub 為權威 · 無衝突設計
Robin · 2026.04

## Slide 2
CORE BELIEF
核心理念 · 為什麼用分層多源?
狀態追蹤遵循
人類決策、AI 執行、GitHub 管控
採用分層多源,而非單一檔案 —
GitHub 為任務定義與審核的最高權威,本地檔案則承載即時工作狀態與彙整快照。
WHY NOT 單一檔案?
單一檔案 = 多 Agent 寫入衝突 + 單點失靈
▸ 多 Agent 並行寫入會搶 lock
▸ 失去追溯性與審核權威
▸ GitHub 已是業界標準的真相基準
🏛️
GitHub 為權威
Issues/PR/Milestone
為事實基準
🧱
分層多源
任務 / 計畫 / Agent / 快照
4 層獨立維護
🔒
無衝突設計
各 Agent 只寫自己
無 lock 競爭
“
狀態不在一個檔案,而在四層之間。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
2 / 10

## Slide 3
ARCHITECTURE
狀態儲存四層架構
L1
任務定義層
最高權威
📍 位置
GitHub Issues / Milestones / Labels / Project
👤 維護
Phase 2 建立 · PR 自動驅動
🎯 用途
任務定義、優先級、里程碑（最高權威）
L2
計畫對照層
單向寫入
📍 位置
/docs/02-Dev_Plan.md
👤 維護
A-Main (Phase 4 更新)
🎯 用途
[ ] / [x] checklist 對照里程碑進度
L3
Agent 即時層
無衝突
📍 位置
/docs/status/A-{Main,Backend,Frontend,QA,DevOps}.md
👤 維護
各 Agent 自行維護
🎯 用途
當前任務、待辦、注意事項、阻塞
L4
全局快照層
可重建
📍 位置
/docs/status/STATUS.md
👤 維護
/vibe-sdlc-status 覆寫式重生成
🎯 用途
儀表板、彙報、跨 session 恢復
⬆ 越上層越「權威」 · ⬇ 越下層越「即時」
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
3 / 10

## Slide 4
LAYER 1
任務定義層 · GitHub 為最高權威
L1
📍 LOCATION
GitHub Issues / Milestones / Labels / Project 看板
👤 MAINTAINED BY
Phase 2 建立 · PR 自動驅動 (Closes #N)
GitHub 是任務定義與審核的事實基準 — 不向 GitHub 同步本地狀態,只從 GitHub 讀。
存了什麼
Issue 標題 / 描述
Labels (type / area)
Milestone (M1, M2...)
Assignee (Agent 角色)
Project 看板狀態
PR 連結與審核軌跡
誰可以寫
Phase 2 批量建立
Phase 3 開發中註記
Phase 4 PR 觸發 close
AI 留下狀態 Comment
人類最終 review
為何是權威
天然支援多人協作
完整審核軌跡
與 CI/CD 緊密整合
業界標準工具
永不遺失
💡 AI 永遠從 GitHub 讀,只用 Issue Comment 留下軌跡 — 不會回寫 Issue 狀態欄位。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
4 / 10

## Slide 5
LAYER 2
計畫對照層 · Dev Plan Checklist
L2
📍 LOCATION
/docs/02-Dev_Plan.md (附錄「任務執行狀態追蹤」區塊)
👤 MAINTAINED BY
A-Main · 在 Phase 4 PR merge 後單向寫入
用 Markdown checklist 對照里程碑進度 — Dev Plan 是計畫,checklist 是執行進度的鏡射。
存了什麼
里程碑清單
任務拆解 (Issue 對應)
[ ] 未完成 / [x] 已完成
Git 協作策略
角色分工 (Role Registry)
更新時機
PR merge 後 (P4)
里程碑達成時 (P5)
規格變更回溯 (即時同步)
為何要存
對照 Dev Plan 看進度
規格與實作的橋樑
離線可看 (不靠 gh)
版本化於 Git
💡 Dev Plan checklist 由 A-Main 統一更新,避免多 Agent 同時寫造成 merge conflict。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
5 / 10

## Slide 6
LAYER 3
Agent 即時層 · 各 Agent 自寫狀態檔
L3
📍 LOCATION
/docs/status/A-{Main, Backend, Frontend, QA, DevOps}.md
👤 MAINTAINED BY
每個 Agent 只寫「自己」那一份 (無衝突設計)
每個 Agent 維護獨立狀態檔 — 像每個人有自己的桌面便條,A-Main 負責彙整。
存了什麼
Agent ID + 更新時間
當前任務 (🟢🟡🔴⚪)
注意事項 (⚠️❌💡)
近期待辦清單
更新時機 (6 個)
領取任務
重要進度節點
遇到阻塞 → 🟡
無法繼續 → 🔴
Vibe Check 通過
任務完成
無衝突設計
每個 Agent 獨佔自己檔
Worktree 隔離 working tree
不需 lock 機制
永不踩到別人
💡 狀態圖示:🟢 順利 / 🟡 阻塞排查中 / 🔴 需人類介入 / ⚪ 閒置。圖示讓彙整一目了然。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
6 / 10

## Slide 7
LAYER 4
全局快照層 · STATUS.md
L4
📍 LOCATION
/docs/status/STATUS.md (覆寫式重生成,非權威)
👤 MAINTAINED BY
/vibe-sdlc-status 由 A-Main 觸發彙整
把 L1-L3 的資料彙整成單一檔案 — 永遠可以從其他三層重建,丟失也不會遺失真相。
存了什麼
里程碑進度條
Agent 狀態總表
彙整的注意事項
近期待辦
最近動態 (merged PR)
彙整觸發
手動 /vibe-sdlc-status
/vibe-sdlc 自動引用
PR 合併後 (P4)
里程碑完成時
可選版控模式
A · 全版控 (多人協作)
B · 全忽略 (單人單機)
C · 混合 (推薦預設)
💡 覆寫式更新 = 永遠最新,不留歷史。STATUS.md 是「快照」不是「日誌」,丟失可重建。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
7 / 10

## Slide 8
TIMELINE
狀態流轉時序 · 5 Phase 的更新節奏
P1
Spec
只更新規格文件版本號
(不產生狀態檔)
P2
Issues
建立 /docs/status/ 目錄
建立 Issues + Milestone + Project
P3
Dev
Agent 領 Issue → 寫自己的 A-*.md
🟢 當前任務 → Vibe Check → 自動建 PR
P4
PR
PR merge → Dev Plan [x]
Agent 清個人狀態檔 → 重生成 STATUS.md
P5
Release
里程碑確認 → 回饋同步回 PRD
Release → 進入下一迭代
💡 /vibe-sdlc 儀表板 — 隨時可呼叫,自動判斷當前 Phase、產出里程碑進度與待審 PR / 待驗證 Issue
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
8 / 10

## Slide 9
DATA FLOW
權威與同步策略 · 單向資料流
GitHub Issues / PR
權威, 唯讀
驅動
Dev Plan 任務勾選
Phase 4 單向寫入
彙整
Agent 狀態檔
各自獨立, 無衝突
彙整
STATUS.md
覆寫式重生成, 非權威
🔒
不向 GitHub 同步本地狀態
AI 永遠從 GitHub 讀,不回寫 Issue 狀態欄位。
🧱
Agent 狀態檔無衝突
每個 Agent 只寫自己那一份,無 lock 競爭。
✋
Dev Plan 由 A-Main 統一寫
避免多 Agent 並發寫入 checklist。
♻️
STATUS.md 永遠可重建
丟失也不會遺失真相,可從其他三層重建。
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
9 / 10

## Slide 10
CONCURRENCY
多 Agent 並行衝突避免 · 4 個機制
01
獨佔狀態檔
檔案層隔離
各 Agent 獨佔自己的 A-*.md
A-Backend 只寫 A-Backend.md,A-Frontend 只寫 A-Frontend.md。檔案路徑不重疊,無 lock 競爭。
02
Worktree 隔離
分支層隔離
使用 Git Worktree 隔離分支
每個 Agent 在獨立 worktree 工作,呼應 dev/main-agent 常駐分支設計,working tree 不互相干擾。
03
A-Main 統一寫
權限集中
Dev Plan 勾選集中由 A-Main 在 P4 寫入
Sub Agent 不直接改 Dev Plan,A-Main 在 PR merge 後統一更新,避免多人同時 commit 同個檔案產生 merge conflict。
04
PR 自動驅動
自動化
Issue 關閉由 Closes #N 自動驅動
PR description 寫 Closes #12,GitHub 自動關閉對應 Issue。無手動誤改、無遺漏。
4 個機制疊加 = 多 Agent 並行也不會互相踩腳
Vibe-SDLC · 狀態追蹤機制 (補充議題)
10 / 10